BUILDEV

The Open Source AI-Web Builder

Plan de Acción Estratégico

De 0 Stars a Trending en GitHub

Estrategia de crecimiento, captación de inversores (YC) y comunidad

Abril 2026 | Versión 1.0

github.com/bryfar/Buildev

# Tabla de Contenidos

Nota: Actualiza el índice en Word con Ctrl+A → F9

# 1. Diagnóstico del Repositorio Actual

Análisis completo del estado actual de github.com/bryfar/Buildev y las correcciones críticas necesarias antes de cualquier estrategia de crecimiento.

## 1.1 Estado actual del repositorio

| Métrica | Estado Actual | Objetivo 3 meses | Objetivo 6 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 0 | 500-1,000 | 3,000-5,000 |
| Forks | 0 | 50-100 | 300+ |
| Contributors | 1 | 10-15 | 30+ |
| Issues (open) | 0 | 20+ activos | 50+ activos |
| Commits | 1 | 200+ | 500+ |
| Releases | 0 | v0.1.0 - v0.3.0 | v1.0.0 |
| Discord members | 0 | 200+ | 1,000+ |
| npm downloads/week | 0 | 500+ | 5,000+ |

## 1.2 Problemas críticos detectados

CRITICO: Estos problemas deben resolverse ANTES de cualquier promoción del proyecto. Un dev senior que vea node_modules en el repo cierra la pestaña inmediatamente.

| Problema | Severidad | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| node_modules subido al repo | CRÍTICA | Destruye credibilidad instantáneamente | Eliminar + agregar .gitignore |
| Sin archivo .gitignore | CRÍTICA | Archivos basura entran al repo | Crear .gitignore completo |
| Sin archivo LICENSE | ALTA | Devs no saben si pueden usar el código | Crear LICENSE MIT |
| Naming inconsistente (@buildev vs @buildersite) | ALTA | Confunde a contribuidores | Unificar a @buildev/* |
| 1 solo commit | MEDIA | Parece proyecto abandonado | Commits atómicos frecuentes |
| Sin CI/CD (GitHub Actions) | MEDIA | Sin validación automática de PRs | Configurar lint + type-check |
| Sin CONTRIBUTING.md | MEDIA | Devs no saben cómo contribuir | Crear guía de contribución |
| Sin CODE_OF_CONDUCT.md | BAJA | Falta para repos serios | Adoptar Contributor Covenant |
| Sin issue/PR templates | BAJA | Issues desorganizados | Crear templates estándar |

# 2. Correcciones Inmediatas (con código listo)

Ejecuta estos pasos en orden. Cada uno incluye el código o archivo exacto que necesitas.

## 2.1 Eliminar node_modules y crear .gitignore

Ejecuta estos comandos desde la raíz del proyecto:

# Paso 1: Eliminar node_modules del tracking de Git

git rm -r --cached node_modules

# Paso 2: Crear .gitignore antes del commit

# (ver contenido abajo)

# Paso 3: Commit

git add .gitignore

git commit -m "chore: remove node_modules and add .gitignore"

git push origin main

Contenido del archivo .gitignore:

# Dependencies

node_modules/

.pnp.*

.yarn/*

!.yarn/patches

!.yarn/plugins

!.yarn/releases

!.yarn/sdks

!.yarn/versions

# Build outputs

dist/

build/

.output/

.nuxt/

# Environment

.env

.env.local

.env.*.local

# IDE

.vscode/

.idea/

*.swp

*.swo

# OS

.DS_Store

Thumbs.db

# Logs

*.log

npm-debug.log*

# Testing

coverage/

# Database

*.db

*.sqlite

prisma/*.db

## 2.2 Unificar naming del monorepo

Cambia todas las referencias de @buildersite/* a @buildev/* en todos los package.json:

# En cada package.json dentro de apps/ y packages/

# Reemplazar: "@buildersite/frontend" -> "@buildev/editor"

# Reemplazar: "@buildersite/backend" -> "@buildev/api"

# Reemplazar: "@buildersite/domain" -> "@buildev/core"

# Reemplazar: "@buildersite/sdk" -> "@buildev/sdk"

# En el package.json raíz, actualizar scripts:

"dev:editor": "yarn workspace @buildev/editor dev",

"dev:api": "yarn workspace @buildev/api dev",

"dev": "concurrently \"yarn dev:editor\" \"yarn dev:api\"",

"build": "yarn workspaces foreach --all run build",

"lint": "yarn workspaces foreach --all run lint",

"typecheck": "yarn workspaces foreach --all run typecheck"

## 2.3 Crear archivo LICENSE (MIT)

MIT License

Copyright (c) 2026 Buildev Contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal

in the Software without restriction, including without limitation the rights

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is

furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all

copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

## 2.4 Crear CONTRIBUTING.md

# Contributing to Buildev

Thank you for your interest in contributing to Buildev!

## Getting Started

1. Fork the repository

2. Clone your fork: `git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/Buildev.git`

3. Install dependencies: `yarn install`

4. Create a branch: `git checkout -b feat/your-feature`

5. Make your changes and commit: `git commit -m 'feat: add amazing feature'`

6. Push and open a PR

## Commit Convention

We use Conventional Commits:

- `feat:` new features

- `fix:` bug fixes

- `docs:` documentation

- `style:` formatting

- `refactor:` code restructuring

- `test:` adding tests

- `chore:` maintenance

## Development Setup

```bash

yarn install

yarn workspace @buildev/api db:generate

yarn workspace @buildev/api db:migrate

yarn dev  # Starts editor + API concurrently

```

## Code Style

- TypeScript strict mode everywhere

- Vue 3 Composition API with <script setup>

- Zod for all runtime validation

- No `any` types allowed

## 2.5 Configurar GitHub Actions CI

Crear archivo .github/workflows/ci.yml:

name: CI

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

quality:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 22

cache: yarn

- run: yarn install --immutable

- run: yarn lint

- run: yarn typecheck

- run: yarn test --if-present

- run: yarn build

## 2.6 Crear Issue Templates

Crear .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml y feature_request.yml para estandarizar reportes.

# .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml

name: Bug Report

description: Report a bug in Buildev

labels: [bug]

body:

- type: textarea

attributes:

label: Describe the bug

validations:

required: true

- type: textarea

attributes:

label: Steps to reproduce

- type: dropdown

attributes:

label: Which mode?

options:

- AI Mode

- Manual Mode (Drag & Drop)

- Code Mode

- Figma Import

- Image Import

# 3. Análisis Competitivo y Posicionamiento

## 3.1 Mapa de competidores

| Competidor | Tipo | Stars | Fortaleza | Debilidad vs Buildev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Webstudio | Open Source | ~6K | Visual builder maduro, alt. Webflow | No tiene AI, no exporta código limpio |
| Onlook | Open Source | ~8K | Edición visual de apps React | Solo React, no crea desde cero |
| Plasmic | Freemium | ~10K | Visual builder + code integration | No es AI-native, freemium limitado |
| V0 (Vercel) | Cerrado | N/A | AI genera componentes React | No open source, sin builder visual |
| Lovable | Cerrado | N/A | AI genera apps completas | No open source, lock-in total |
| Bolt.new | Cerrado | N/A | AI full-stack en el browser | No open source, sin visual editor |
| Framer | Cerrado | $4B+ | Diseño + publish fluido | Cerrado, caro, no exporta código real |
| Webflow | Cerrado | $4B+ | CSS visual completo, CMS | Cerrado, carísimo, vendor lock-in |

## 3.2 El vacío que Buildev ocupa

INSIGHT CLAVE: Ningún proyecto open source combina los 4 modos de entrada (AI + Figma + Image + Manual) con salida de código limpio en múltiples frameworks. Ese es tu moat.

La propuesta de valor única de Buildev se resume en una frase:

«El VS Code de los web builders: open source, AI-native, multi-framework, y genera código que los devs quieren mantener.»

Esto significa que Buildev NO compite directamente con Framer o Webflow en su juego (diseño pixel-perfect para no-devs). Compite en un espacio nuevo: herramientas para desarrolladores que quieren velocidad visual sin sacrificar calidad de código.

## 3.3 Usuarios objetivo (priorizado)

| Segmento | Prioridad | Por qué usarían Buildev | Cómo atraerlos |
| --- | --- | --- | --- |
| Devs frontend freelance | P0 | Entregar proyectos 3x más rápido | Twitter/X, Dev.to, YouTube |
| Startups early-stage | P0 | MVP en horas sin vendor lock-in | Hacker News, ProductHunt, YC |
| Equipos de producto | P1 | Designers diseñan, devs exportan | Discord, LinkedIn, conferencias |
| Usuarios Framer/Webflow frustrados | P1 | Escapar del lock-in y pricing | Reddit, comparativas, SEO |
| Educadores y bootcamps | P2 | Enseñar web dev visualmente | Twitter, partnerships educativos |
| Agencias digitales | P2 | Estandarizar stack entre clientes | Caso de estudio, partnerships |

# 4. Arquitectura Técnica para Escalar

## 4.1 Estructura del monorepo mejorada

buildev/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── ci.yml              # Lint + typecheck + test + build

│   │   ├── release.yml          # Semantic release + changelog

│   │   └── preview-deploy.yml   # Deploy PR previews a Vercel

│   ├── ISSUE_TEMPLATE/

│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├── apps/

│   ├── editor/              # @buildev/editor (Vue 3 + Vite)

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── canvas/          # Motor de renderizado visual

│   │   │   ├── inspector/       # Panel de propiedades (derecha)

│   │   │   ├── layers/          # Árbol DOM (izquierda)

│   │   │   ├── code-editor/     # Monaco Editor integration

│   │   │   ├── ai/              # Chat AI + generación de componentes

│   │   │   ├── toolbar/         # Barra superior de herramientas

│   │   │   └── preview/         # Responsive preview frames

│   │   └── package.json

│   ├── api/                 # @buildev/api (Express + Prisma)

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── routes/

│   │   │   ├── services/

│   │   │   └── middleware/

│   │   └── prisma/

│   └── landing/             # @buildev/landing (landing page pública)

├── packages/

│   ├── core/                # @buildev/core (tipos, schemas Zod, AST)

│   ├── sdk/                 # @buildev/sdk (SDK para consumir contenido)

│   ├── codegen/             # @buildev/codegen (generación de código)

│   │   ├── react/           # Generador React/Next.js

│   │   ├── vue/             # Generador Vue/Nuxt

│   │   ├── svelte/          # Generador Svelte/SvelteKit

│   │   └── html/            # Generador HTML/CSS vanilla

│   ├── ai-engine/           # @buildev/ai-engine (integración LLMs)

│   ├── figma-parser/        # @buildev/figma-parser (Figma → AST)

│   ├── image-parser/        # @buildev/image-parser (Imagen → AST)

│   ├── collab/              # @buildev/collab (Y.js real-time)

│   └── ui/                  # @buildev/ui (componentes compartidos)

├── .gitignore

├── CONTRIBUTING.md

├── CODE_OF_CONDUCT.md

├── LICENSE

├── README.md

└── package.json

## 4.2 Paquete @buildev/codegen (diferenciador clave)

Este es el paquete que diferencia a Buildev de TODOS los competidores. Convierte el AST interno del builder en código limpio para cualquier framework:

// packages/codegen/src/index.ts

import type { BuildevNode } from '@buildev/core';

export interface CodegenTarget {

name: string;                    // 'react' | 'vue' | 'svelte' | 'html'

generate(tree: BuildevNode): GeneratedProject;

}

export interface GeneratedProject {

files: Map<string, string>;      // path -> content

dependencies: Record<string, string>;

devDependencies: Record<string, string>;

scripts: Record<string, string>;

readme: string;                  // Auto-generated README

}

// Ejemplo de uso:

import { ReactTarget } from '@buildev/codegen/react';

import { VueTarget } from '@buildev/codegen/vue';

const project = ReactTarget.generate(myDesign);

// project.files -> Map con:

//   'src/components/Hero.tsx'

//   'src/components/Navbar.tsx'

//   'src/App.tsx'

//   'package.json'

//   'tsconfig.json'

//   'README.md'

## 4.3 Paquete @buildev/ai-engine

Abstrae la integración con múltiples proveedores de LLM. El usuario trae su propia API key (BYOK):

// packages/ai-engine/src/index.ts

export interface AIProvider {

id: string;           // 'anthropic' | 'openai' | 'ollama' | 'groq'

name: string;

generateComponent(prompt: string, context: DesignContext): Promise<ComponentResult>;

refineComponent(component: BuildevNode, instruction: string): Promise<BuildevNode>;

describeImage(image: Buffer): Promise<DesignDescription>;

}

// BYOK (Bring Your Own Key) - El usuario configura su clave

// Esto es clave para open source: sin costos de API para el proyecto

export function createProvider(config: {

provider: 'anthropic' | 'openai' | 'ollama' | 'groq';

apiKey?: string;       // Para cloud providers

baseUrl?: string;      // Para Ollama local

model?: string;

}): AIProvider;

## 4.4 Paquete @buildev/collab (Real-time)

Colaboración en tiempo real usando Y.js (el mismo engine que usan Notion, Figma, etc.):

// packages/collab/src/index.ts

import * as Y from 'yjs';

import { WebsocketProvider } from 'y-websocket';

export function createCollabSession(projectId: string, userId: string) {

const ydoc = new Y.Doc();

const provider = new WebsocketProvider(

'wss://collab.buildev.dev',  // Self-hostable

projectId,

ydoc

);

// El árbol de componentes es un Y.Map compartido

const componentTree = ydoc.getMap('components');

const cursors = ydoc.getMap('cursors');

return { ydoc, provider, componentTree, cursors };

}

# 5. Roadmap de Desarrollo Priorizado

REGLA DE ORO: No intentes construir los 4 modos a la vez. Lanza el Modo Manual primero (la gente puede probarlo ya), luego AI (genera titulares virales), luego Figma e Image.

## 5.1 Fase 0: Higiene del Repo (Semana 1)

| Tarea | Prioridad | Tiempo est. | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliminar node_modules + .gitignore | P0 | 15 min | Repo limpio |
| Unificar naming a @buildev/* | P0 | 1 hora | package.json actualizados |
| Crear LICENSE, CONTRIBUTING, CODE_OF_CONDUCT | P0 | 30 min | Archivos en raíz |
| Configurar GitHub Actions CI | P0 | 1 hora | .github/workflows/ci.yml |
| Crear issue + PR templates | P1 | 30 min | .github/ISSUE_TEMPLATE/ |
| Agregar topics/tags al repo | P1 | 5 min | Repo settings |
| Configurar Conventional Commits + Husky | P1 | 1 hora | Commits estandarizados |
| Crear CHANGELOG.md vacío | P2 | 5 min | Archivo listo para releases |

## 5.2 Fase 1: MVP del Modo Manual (Semanas 2-6)

El Modo Manual es lo que hace que la gente se enamore del proyecto. Es el «momento WOW» cuando arrastras un elemento y ves el código TypeScript generarse en tiempo real.

| Sprint | Feature | Detalle técnico |
| --- | --- | --- |
| S1 (sem 2-3) | Canvas drag & drop funcional | Vue 3 + canvas con renderizado de nodos HTML reales. Selección, resize, move, snap-to-grid. |
| S1 | Inspector panel básico | Panel derecho con propiedades CSS: layout (flex/grid), spacing, typography, colors. |
| S1 | Layers panel | Panel izquierdo con árbol DOM navegable. Click para seleccionar, drag para reordenar. |
| S2 (sem 4-5) | Code Mode con Monaco | Split view: canvas izquierda, código derecha. Cambios bidireccionales en tiempo real. |
| S2 | Design tokens system | Variables CSS para colores, tipografía, spacing. Panel dedicado en el inspector. |
| S2 | Responsive preview | Frames: Desktop (1440), Tablet (768), Mobile (375). Toggle en toolbar. |
| S3 (sem 6) | Export a código limpio | Botón Export: genera proyecto completo en React, Vue, Svelte o HTML vanilla. |
| S3 | Export a GitHub | OAuth con GitHub, crear repo, push con README auto-generado. |
| S3 | Export como ZIP | Descarga directa del proyecto generado como archivo .zip. |

## 5.3 Fase 2: Modo AI (Semanas 7-10)

Este es el feature que genera prensa, tweets, y posts virales. BYOK (Bring Your Own Key) es fundamental para no asumir costos como proyecto open source.

| Sprint | Feature | Detalle |
| --- | --- | --- |
| S4 (sem 7-8) | Chat panel con AI | Panel lateral tipo Cursor/Copilot. BYOK: Anthropic, OpenAI, Ollama (local), Groq. |
| S4 | Generar componente desde prompt | El usuario describe, la AI genera el nodo en el canvas + el código. |
| S4 | Refinar componente existente | Seleccionas un elemento, le dices a la AI qué cambiar, se aplica en tiempo real. |
| S5 (sem 9-10) | AI context-aware | La AI conoce el árbol completo del proyecto y puede hacer cambios globales. |
| S5 | Modo conversacional | Múltiples turnos: la AI recuerda el contexto y sugiere mejoras progresivas. |
| S5 | Switch AI ↔ Manual | Botón para pasar de AI mode a manual mode sin perder trabajo. |

## 5.4 Fase 3: Modos Figma e Image (Semanas 11-16)

| Sprint | Feature | Detalle |
| --- | --- | --- |
| S6 (sem 11-13) | Figma Import | API de Figma → parser que convierte frames/components al AST de Buildev. |
| S6 | Pixel-perfect mapping | Preservar auto-layout, constraints, variables de diseño de Figma. |
| S7 (sem 14-16) | Image-to-code | Sube una imagen/screenshot → AI analiza → genera componentes en el canvas. |
| S7 | Iteración sobre resultado | El usuario puede editar manualmente o refinar con AI el resultado del import. |

## 5.5 Fase 4: Colaboración y Deploy (Semanas 17-20)

| Sprint | Feature | Detalle |
| --- | --- | --- |
| S8 (sem 17-18) | Real-time collaboration | Y.js para edición simultánea. Cursores de otros usuarios visibles. Presence indicators. |
| S8 | Vercel deploy integrado | Botón «Deploy» que conecta con Vercel API y publica el proyecto. |
| S9 (sem 19-20) | Custom domain deploy | Deploy a dominio propio vía Cloudflare Workers o similar. |
| S9 | Block marketplace (v1) | Comunidad puede compartir componentes pre-armados. Directorio público en el editor. |

# 6. Estrategia para Hacer Trending en GitHub

## 6.1 El README que vende

Tu README es tu landing page. El 90% de las personas que visitan un repo SOLO ven el README. Debe convencer en 10 segundos.

Estructura del README perfecto:

| Sección | Contenido | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Hero banner | GIF animado de 10s mostrando drag&drop → código | Lo primero que ve el dev. Si no hay GIF, no hay star. |
| Badges | CI status, license, npm version, Discord, stars | Social proof instantáneo |
| One-liner | «Build websites visually. Export clean code. AI-powered.» | Propuesta de valor en 1 frase |
| Why Buildev? | 3 bullet points vs competencia (tabla comparativa) | Justifica por qué este y no otro |
| Demo / Screenshots | 4 screenshots: Canvas, Code Mode, AI Chat, Export | Prueba visual de que funciona |
| Quick Start | 3 comandos: clone, install, dev | Debe funcionar en <2 minutos |
| Roadmap | Checklist con progreso visible | Muestra que el proyecto está vivo |
| Contributing | Link a CONTRIBUTING.md + «good first issues» | Invita a participar |
| Sponsors | Espacio para futuros sponsors | Señal de ambición profesional |

## 6.2 Playbook de lanzamiento (primeras 1,000 stars)

Día 0: Pre-lanzamiento

Antes de publicar en cualquier lugar, asegúrate de tener: el GIF hero grabado, el README completo, al menos 20 commits con historial limpio, CI verde, y una demo deployada (Vercel free tier está bien). Sin esto, el lanzamiento se desperdicia.

Día 1: Hacker News (Show HN)

Hacker News es el canal #1 para primeras stars en proyectos developer tools. El título debe ser directo y provocativo:

«Show HN: Buildev – Open Source AI Web Builder That Exports Clean Code (React/Vue/Svelte)»

Publica entre las 8-10 AM EST (hora pico de HN). Tu primer comentario debe explicar: qué problema resuelve, por qué open source, qué lo diferencia, y un link a la demo en vivo. Sé honesto sobre el estado del proyecto. La comunidad de HN respeta la transparencia.

Día 1-3: Reddit

Publica en estos subreddits (no todos el mismo día, espaciar):

| Subreddit | Miembros | Tipo de post | Título sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| r/webdev | 2.5M+ | Show-off / Tool | «Built an OS web builder that exports clean React/Vue code» |
| r/reactjs | 450K+ | Tool / Discussion | «Open source alternative to V0 that lets you visually build + export React» |
| r/vuejs | 130K+ | Tool | «Built a visual web builder in Vue 3 (open source)» |
| r/opensource | 200K+ | Project | «Just open-sourced an AI web builder – looking for contributors» |
| r/SideProject | 300K+ | Launch | «I built an open-source Framer/Webflow alternative for developers» |

Día 3-5: Twitter/X

Hilo de lanzamiento con esta estructura:

Tweet 1: Hook + GIF (el drag&drop → código). Tweet 2: Problema que resuelve (vendor lock-in de Framer/Webflow). Tweet 3: Los 4 modos de entrada. Tweet 4: Que es open source y BYOK para AI. Tweet 5: CTA con link al repo + pedir RT.

Taggea a devs influyentes en el espacio: Theo Browne (@t3dotgg), Tanner Linsley (@tanaborner), Kent C. Dodds (@kentcdodds), Sarah Drasner. No spam, un tag genérico de agradecimiento si usas algo de su trabajo.

Día 7: Product Hunt

Lanza en Product Hunt un martes o miércoles. Necesitas: 5 screenshots de alta calidad, un tagline de 60 caracteres, un maker comment explicando la visión, y amigos/colegas que voten en las primeras 2 horas (crítico para el algoritmo de PH).

Día 7-14: Dev.to + Hashnode + Medium

Escribe un artículo técnico (NO un post de marketing) con título tipo: «How I Built an AI Web Builder in Vue 3 – Architecture Deep Dive». A los devs les encanta leer sobre decisiones de arquitectura, trade-offs, y cómo se construyó algo por dentro. Incluye diagramas y snippets de código reales.

## 6.3 Registros en directorios open source

| Directorio | URL | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| OpenAlternative | openalternative.co | Directorio #1 de alternativas open source. Webstudio y Onlook están aquí. |
| AlternativeTo | alternativeto.net | Los usuarios buscan alternativas a Framer/Webflow aquí. |
| GitHub Topics | github.com/topics | Agregar topics correctos mejora descubrimiento orgánico. |
| Awesome Lists | github.com/topics/awesome | Abrir PRs para incluirte en awesome-vue, awesome-self-hosted, etc. |
| StackShare | stackshare.io | Devs comparan stacks tecnológicos aquí. |
| ToolJet Open Source | github.com/topics/website-builder | Categoría específica en GitHub Topics. |

## 6.4 Mantener el momentum (post-lanzamiento)

Las estrellas del lanzamiento son efímeras. Lo que sostiene el crecimiento es:

Releases semanales: Cada semana publica un release con changelog claro. Usa semantic versioning (v0.1.0, v0.2.0, etc.). Cada release es una excusa para postear en redes.

Good First Issues: Mantener siempre 5-10 issues etiquetados como «good first issue». Hacktoberfest y programas similares traen contribuidores que buscan exactamente estos issues.

Discord activo: Responder en menos de 24 horas a cada mensaje. Celebrar públicamente a cada contribuidor. Crear canales para cada modo del builder (#ai-mode, #manual-mode, #figma-import, etc.).

Monthly demos: Un video de 5 minutos cada mes mostrando qué se construyó. Postear en Twitter y Reddit. Esto mantiene la narrativa de «este proyecto está vivo y avanzando rápido».

# 7. Estrategia para Captar Atención de Y Combinator

## 7.1 Lo que YC busca en un proyecto como Buildev

| Criterio YC | Qué buscan | Cómo Buildev lo cumple |
| --- | --- | --- |
| Mercado enorme | TAM > $1B | El mercado de website builders vale $10B+. Webflow levantó $235M. Framer vale $4B+. |
| Velocidad de ejecución | Ship rápido, iterar constantemente | Commits diarios, releases semanales, demo funcional. |
| Diferenciación clara | Algo que nadie más tiene | 4 modos de entrada + multi-framework export + open source + AI-native. |
| Traccción | Números que suben | GitHub stars, npm downloads, contributors, Discord members. |
| Fundador técnico | Puede construir lo que promete | Stack completo: Vue, Node, TypeScript, AI, monorepo. |
| Modelo de negocio claro | Free → paid path | Open source core + cloud hosted (colaboración, deploy, analytics). |

## 7.2 Tu pitch en 1 párrafo (para la aplicación YC)

Buildev es el VS Code de los web builders. Open source, AI-native, y genera código limpio en React, Vue, o Svelte. Webflow genera $100M+/año vendiendo lock-in. Framer vale $4B haciendo lo mismo. Nosotros liberamos a los desarrolladores con un builder que respeta su código y su libertad. El core es gratis y abierto. Monetizamos con cloud hosting, colaboración en tiempo real, y deploy one-click.

## 7.3 Métricas que necesitas antes de aplicar

| Métrica | Mínimo para aplicar | Ideal | Cómo llegar |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 500 | 2,000+ | Launch strategy (sec. 6.2) |
| Contributors | 5 | 15+ | Good first issues + Discord |
| npm downloads/week | 200 | 1,000+ | SDK publicado en npm |
| Demo funcional | Modo Manual completo | Manual + AI | Roadmap Fase 1 + 2 |
| Discord members | 100 | 500+ | Link en README + onboarding |
| Usuarios con proyecto creado | 20 | 100+ | Analytics en la app |
| Waitlist (para cloud) | 200 | 1,000+ | Landing page con signup |

## 7.4 Modelo de negocio Open Core

YC quiere ver un path claro a revenue. El modelo que funciona para dev tools open source:

| Tier | Precio | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Open Source (free forever) | $0 | Editor completo, todos los modos, export a código, GitHub export, AI con BYOK |
| Cloud Pro | $19/mes | Hosting managed, deploy one-click, custom domains, analytics básicos |
| Team | $39/mes/seat | Colaboración real-time, versión history, staging environments, roles |
| Enterprise | Custom | SSO/SAML, audit logs, SLA, soporte prioritario, on-premise option |

Lo crítico: el tier free NUNCA se degrada. Todo lo que está en el repo open source se queda gratis para siempre. Solo cobras por el hosting, la colaboración cloud, y features enterprise. Este es el modelo que siguen Supabase, GitLab, PostHog, y otras empresas exitosas de YC.

# 8. Timeline Consolidado (20 Semanas)

| Semana | Fase | Entregable clave | Meta de stars |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 0: Higiene | Repo limpio, CI, docs, templates | 5-10 (amigos) |
| 2-3 | Fase 1: Sprint 1 | Canvas drag&drop + Inspector + Layers | 10-20 |
| 4-5 | Fase 1: Sprint 2 | Code Mode + Design tokens + Responsive | 20-50 |
| 6 | Fase 1: Sprint 3 | Export (React/Vue/Svelte/HTML + GitHub + ZIP) | 50-100 |
| 6 | LAUNCH DAY | HN + Reddit + Twitter + Product Hunt | 100-500 |
| 7-8 | Fase 2: Sprint 4 | AI Chat + Generar componente + Refinar | 500-1,000 |
| 9-10 | Fase 2: Sprint 5 | AI context-aware + Switch AI/Manual | 1,000-2,000 |
| 11-13 | Fase 3: Sprint 6 | Figma Import pixel-perfect | 2,000-3,000 |
| 14-16 | Fase 3: Sprint 7 | Image-to-code con AI | 3,000-4,000 |
| 17-18 | Fase 4: Sprint 8 | Real-time collab + Vercel deploy | 4,000-5,000 |
| 19-20 | Fase 4: Sprint 9 | Custom domain + Block marketplace v1 | 5,000+ |
| 20 | YC APPLICATION | Enviar aplicación W2027 o S2027 | — |

## 8.1 Hitos críticos (no negociables)

| Hito | Fecha límite | Dependencia | Riesgo si se retrasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Repo limpio + CI verde | Semana 1 | Ninguna | TODO lo demás se retrasa |
| Demo jugable del Modo Manual | Semana 6 | Canvas + Inspector + Export | Sin demo no hay launch |
| LAUNCH en HN/Reddit | Semana 6-7 | Demo funcional + README + GIF | Sin launch no hay stars |
| AI Mode funcional (BYOK) | Semana 10 | AI engine + Chat panel | Sin AI no hay diferenciación |
| 500+ GitHub stars | Semana 10 | Launch + contenido + comunidad | Sin stars no aplicas a YC |
| Aplicación a YC | Semana 20 | Stars + demo + métricas | Siguiente batch si se pierde |

# 9. Estrategia para Captar Usuarios de Framer y Webflow

## 9.1 Los pain points que explotar

Los usuarios de Framer y Webflow tienen frustraciones reales y documentadas en Reddit, Twitter, y foros. Buildev debe posicionarse como la solución a cada una:

| Pain Point | Plataforma | Cómo Buildev lo resuelve |
| --- | --- | --- |
| Pricing excesivo ($30-50+/mes/sitio) | Ambos | Open source, gratis para siempre. Self-host sin límites. |
| Vendor lock-in (no puedes irte) | Ambos | Export a código limpio. Tu código es tuyo. |
| Código generado es basura | Framer | Genera TypeScript limpio, componentes atómicos, sin divitis. |
| Sin acceso real al código | Webflow | Code Mode completo con Monaco. Editas sin límites. |
| CMS limitado y propietario | Ambos | Conecta cualquier headless CMS. Sin CMS propietario. |
| No soporta frameworks modernos | Ambos | Export a React/Next, Vue/Nuxt, Svelte/Kit, HTML vanilla. |
| Performance pobre de sitios publicados | Webflow | Código generado es estático, optimizado, sin runtime overhead. |
| Sin AI nativa | Ambos | AI integrada con BYOK. Genera, refina, itera. |

## 9.2 Contenido de captura (SEO + social)

Crear estos artículos/videos para atraer tráfico orgánico de usuarios frustrados:

| Título del contenido | Plataforma | Keyword target |
| --- | --- | --- |
| Buildev vs Webflow: The Developer’s Perspective | Blog + Dev.to | webflow alternative open source |
| How to Escape Framer Lock-in with Buildev | Blog + Medium | framer alternative free |
| I Rebuilt My Webflow Site in Buildev (comparison) | YouTube + Twitter | webflow to code |
| Why I Left Framer for an Open Source Builder | Reddit + HN | framer pricing too expensive |
| Buildev vs V0 vs Lovable: AI Builders Compared | Blog + YouTube | v0 alternative open source |
| The $0 Framer Alternative That Exports Real Code | Product Hunt + Twitter | free website builder developer |

## 9.3 Migration guides (killer content)

Crea guías paso a paso para migrar de Framer y Webflow a Buildev. Esto es contenido de altísimo valor SEO y genera confianza. Ejemplos:

• «Migrating from Webflow to Buildev: A Step-by-Step Guide» — Con screenshots comparativos, cómo replicar cada feature de Webflow en Buildev, y qué mejora.

• «Framer to Buildev: Export Your Designs as Real Code» — Si tienes Figma import, puedes importar los diseños originales de Figma que el usuario usó en Framer.

• «Webflow vs Buildev: Feature Comparison Table (2026)» — Página evergreen en tu landing que se actualiza con cada release.

# 10. Checklist de Ejecución

Usa este checklist como tu fuente de verdad. Marca cada ítem a medida que lo completes.

## Semana 1: Fundación

☐  Eliminar node_modules del repo

☐  Crear .gitignore completo

☐  Unificar naming a @buildev/*

☐  Crear LICENSE (MIT)

☐  Crear CONTRIBUTING.md

☐  Crear CODE_OF_CONDUCT.md

☐  Configurar GitHub Actions CI (lint + typecheck + build)

☐  Crear issue templates (bug report + feature request)

☐  Crear PR template

☐  Agregar topics al repo (web-builder, ai, typescript, vue, etc.)

☐  Crear Discord server con canales básicos

☐  Grabar primer GIF/video demo (aunque sea simple)

## Semana 6: Pre-Launch

☐  Demo funcional del Modo Manual (drag&drop + inspector + export)

☐  README rediseñado con GIF hero + badges + comparativa

☐  Landing page deployada en Vercel

☐  Al menos 20 commits con historial limpio

☐  CI verde en todas las builds

☐  3+ releases publicadas (v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0)

☐  5+ issues abiertos etiquetados como «good first issue»

## Semana 6-7: Launch

☐  Publicar en Hacker News (Show HN) entre 8-10 AM EST

☐  Publicar en r/webdev, r/reactjs, r/vuejs, r/opensource

☐  Hilo de lanzamiento en Twitter/X con GIF

☐  Registrar en openalternative.co

☐  Registrar en alternativeto.net

☐  Publicar en Product Hunt

☐  Artículo técnico en Dev.to / Hashnode

## Semana 20: Pre-YC Application

☐  500+ GitHub stars

☐  10+ contributors activos

☐  Modo Manual + Modo AI funcionando

☐  200+ usuarios registrados

☐  Landing page con waitlist para cloud tier

☐  Video demo de 2 min para la aplicación

☐  Completar formulario YC (ycombinator.com/apply)

BUILDEV — Bridge the gap between Visual Design and Production Code